**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | **2021년 09월 07일** | **팀명** | B2C | **작성자** | 구미진 |
| **참석자** | 박지원, 구미진, 이주미, 이가은 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 채팅 요청 수락 기능  2. 학기 중 계획 수립  3. 다음 회의 내용 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 채팅 요청 수락 기능  1) 채팅 형식 vs 프로필 형식  채팅 형식으로 결정  2. 학기 중 계획 수립  1) 9월까지 상세설계서 작성  - 사용환경, 개발환경 정의  - 유스케이스 목록, 유스케이스 기능별 세부 시나리오  - 기능 구조도, 기능 목록, 기능과 화면 매핑  - 화면 상세설계, 화면전환 흐름도  - 프로토타입  2) 패스트캠퍼스 스터디  - 9/30까지 강의 끝까지 듣고 정리한 내용 올리기  - 벌금: 5000 원  3. 다음 회의 내용  - 다음 회의 날짜: 9/14(화) 12시(오프라인)  - 어플 이름 생각해오기  - 패스트 캠퍼스 진도에 맞춰서 수강하고 블로그에 업로드 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정사항** | **내용** | **세부사항** |
| 9월까지 상세설계서 작성 | 유스케이스 기능별 세부 시나리오까지 지원 벗이 작성 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |